|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido gran parte de lo planificado, aunque no siempre siguiendo el orden estricto de la carta Gantt. La etapa de definición y planificación (semanas 1 a 4) se completó a tiempo. Ya en la fase de desarrollo, logramos cerrar con éxito el entregable prioritario del módulo de Sponsors y Beneficios (épica D-E4), con sus cuatro criterios de aceptación cubiertos, y adelantamos el despliegue en Vercel con Firebase, previsto originalmente para el cierre. El factor facilitador clave fue la agilidad y el enfoque del equipo en el desarrollo técnico. El factor obstaculizador fue la priorización del código por sobre el registro formal, lo que generó un atraso en la documentación de la Fase 2 (historias de usuario, casos de prueba y diagramas).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para gestionar el ajuste en el alcance, acordamos tripartitamente (con la contraparte y el profesor) un plan escalonado: asegurar primero una versión plenamente operativa del módulo de Sponsors y Beneficios, para luego ir integrando de forma modular las pantallas restantes de la consola sin comprometer la estabilidad del sistema. Asimismo, ante la exigencia de acoplarnos a la estructura de datos y API formal, diseñamos una hoja de ruta de migración en cuatro etapas basada en scripts que resguardan la integridad de la información previa, teniendo ya superada con éxito la etapa inicial. Finalmente, para revertir la deuda documental, abandonamos la idea de redactar todo al cierre y adoptamos una metodología de documentación continua a la par del código, apoyándonos en Notion para el control diario de tareas y en CoreStream para reportar periódicamente el estado real del avance a la empresa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva y comprometida, destacando mi capacidad de adaptación técnica para cerrar con éxito el módulo de Sponsors y Beneficios y ejecutar la primera fase de migración de la base de datos sin pérdida de datos existentes. También resalto el uso activo de Notion y CoreStream para mantener la trazabilidad de las tareas y la comunicación fluida con la empresa. Como aspecto a mejorar, debo ser más riguroso en documentar de forma simultánea a la programación —incorporando historias de usuario, diagramas y casos de prueba a la par del código— para evitar que el avance funcional opaque el registro formal exigido por la pauta académica.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo conciliar la entrega progresiva de vistas pactada con la empresa con las fechas de corte fijas de la pauta académica de la Fase 2, asegurando que la migración por fases no genere inconsistencias en las evaluaciones intermedias. En función de esto, la pregunta para el docente es: «Profesor(a), dado que acordamos con la empresa una estrategia en dos fases que priorizó el módulo de Sponsors y Beneficios junto a scripts de migración por etapas, ¿cómo nos sugiere presentar la documentación de las vistas restantes que aún están en desarrollo progresivo para cumplir con los criterios de evaluación de esta fase?»

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesario alterar la estructura de roles actual, ya que la separación entre frontend y backend ha demostrado ser eficiente para el ritmo del proyecto, complementándose con una dinámica de trabajo conjunto donde ambos nos involucramos en las sesiones con Alloxentric, el diseño técnico, la planificación y los code reviews mutuos. Lo que sí emergió fue un conjunto de tareas no contempladas al inicio: regularizar la documentación formal de la Fase 2 (historias de usuario, diagramación y diseño de pruebas), continuar con las fases de migración hacia el modelo de datos oficial y gestionar los reportes en CoreStream. En lugar de recargar a una sola persona, integraremos estas labores dentro de los sprints venideros de forma flexible, repartiéndolas según la disponibilidad puntual de cada uno para que los dos participemos activamente tanto en el código como en las entregas teóricas del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El desempeño grupal se evalúa de manera muy favorable por su resiliencia y madurez técnica. Destacamos la agilidad para negociar los cambios de alcance con la empresa y el docente, la disciplina para estructurar migraciones que protegen los datos y la proactividad al apoyarnos en herramientas de gestión como Notion y CoreStream. Como aspecto a mejorar, debemos sincronizar mejor el desarrollo con la documentación, de modo que ningún módulo se dé por cerrado sin contar con sus casos de prueba y artefactos de diseño completamente validados.