Actas de Reunión

Reuniones semanales de seguimiento · Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Periodo cubierto | 2 de septiembre al 21 de octubre de 2026 (8 reuniones) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24 de octubre de 2026 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primera versión: actas reconstruidas de las reuniones semanales de seguimiento. | David Arenas y Amaru Rojas |
| 1.1 | 24/10/2026 | Se detallan las consultas planteadas a Karina para Max (06 y 07/10/2026) según el documento de preguntas del equipo. | David Arenas y Amaru Rojas |

# 1. Nota sobre el origen de las actas

Las reuniones se realizaron todos los miércoles de 17:00 a 17:30 con la Product Owner. No se grabaron ni se levantó minuta en el momento, por lo que estas actas fueron reconstruidas posteriormente por el equipo a partir del historial del proyecto: la cronología de avances, los documentos entregados por el patrocinador, el repositorio y los mensajes con el patrocinador y el docente.

Los datos que el equipo no puede respaldar con certeza están marcados como “Por confirmar” y deben completarse o corregirse antes de la entrega final. Desde la próxima reunión (28/10/2026) las actas se levantarán el mismo día.

# 2. Datos generales de las reuniones

| Frecuencia | Semanal, todos los miércoles |
| --- | --- |
| Horario | 17:00 a 17:30 |
| Modalidad | Videollamada (por confirmar) |
| Participantes fijos | Karina Alvarez (Product Owner); Amaru Rojas Justiniano (backend); David Arenas Márquez (frontend) |
| Estructura | Cada reunión sigue el mismo esquema: se muestra el avance de la semana, se formulan las consultas pendientes y se acuerdan los siguientes pasos. David prepara y presenta el avance del frontend antes de cada miércoles. |
| Representante del patrocinador | Max (Alloxentric). No asiste; sus respuestas llegan a través de Karina y, cuando las hay, por mensajería. |

# 3. Resumen de seguimiento

| N° | Fecha | Foco de la reunión | Consultas sin respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/09/2026 | Inicio del seguimiento y revisión de los documentos de Max | Por confirmar |
| 2 | 09/09/2026 | Avance de Sponsors y Beneficios | Por confirmar |
| 3 | 16/09/2026 | Avance de Sponsors y Beneficios | Por confirmar |
| 4 | 23/09/2026 | Beneficios, stock y vigencia | Por confirmar |
| 5 | 30/09/2026 | Conciliación y cierre de Sponsors | Por confirmar |
| 6 | 07/10/2026 | Fase 2 y propuesta de integración de módulos | 5 consultas prioritarias |
| 7 | 14/10/2026 | Alineación de Firestore y confirmación de integración | 5 consultas prioritarias |
| 8 | 21/10/2026 | Ciclo de pruebas y documentación | 5 consultas prioritarias |

Las consultas sin respuesta se consolidan en la sección 5 y se detallan en el documento de Resolución de conflictos.

# 4. Actas

## Acta N° 1 · 2 de septiembre de 2026

| Fecha y hora | 2 de septiembre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Revisar los documentos entregados por el patrocinador (API v1.0 y modelo de datos Firestore v1.0) y acordar el módulo prioritario. |

Avances presentados

- Se revisó el alcance: el módulo prioritario es Sponsors y Beneficios (épica D-E4).

- David presentó la base del frontend (diseño, navegación y temas).

- Amaru presentó la base del backend y el entorno de Firebase.

Consultas realizadas

- Qué documentos del patrocinador son la referencia obligatoria para el modelo de datos.

Acuerdos

- Se confirmó que el módulo Sponsors y Beneficios es la entrega evaluable prioritaria.

- Registrar el avance en CoreStream.

Pendientes y responsables

- David: preparar las vistas de Sponsors.

- Amaru: preparar las rutas de Sponsors en el backend.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 2 · 9 de septiembre de 2026

| Fecha y hora | 9 de septiembre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Mostrar el avance de las vistas de Sponsors y resolver dudas de campos. |

Avances presentados

- David mostró el listado y la creación de sponsors.

- Amaru mostró las rutas del backend asociadas.

Consultas realizadas

- Campos y reglas de los aportes mensuales de sponsors (por confirmar).

Acuerdos

- Continuar con beneficios y costos en medallas.

Pendientes y responsables

- David: vista de beneficios.

- Amaru: rutas de beneficios.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 3 · 16 de septiembre de 2026

| Fecha y hora | 16 de septiembre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Mostrar el avance de CRUD de beneficios. |

Avances presentados

- David mostró el catálogo de beneficios y los formularios.

- Amaru mostró la persistencia en Firestore.

Consultas realizadas

- Reglas de stock y vigencia (por confirmar).

Acuerdos

- Avanzar en stock y vigencia.

Pendientes y responsables

- David y Amaru: pruebas del CRUD.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 4 · 23 de septiembre de 2026

| Fecha y hora | 23 de septiembre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Mostrar stock, vigencia y primeras pruebas. |

Avances presentados

- David mostró la gestión de stock y vigencia de beneficios.

- Se probó el flujo extremo a extremo.

Consultas realizadas

- Por confirmar.

Acuerdos

- Preparar el panel de conciliación (ofrecido vs. canjeado).

Pendientes y responsables

- David: panel de conciliación.

- Amaru: consulta de canjes.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 5 · 30 de septiembre de 2026

| Fecha y hora | 30 de septiembre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Cerrar el módulo Sponsors y Beneficios contra los criterios de aceptación. |

Avances presentados

- El módulo cumple los 4 criterios oficiales de aceptación: tabla y gráfico, creación con beneficios, CRUD con costo y stock, y conciliación real.

- Se registró el avance en CoreStream (épica DAD_19_1).

Consultas realizadas

- Cómo continuar tras cerrar la entrega base.

Acuerdos

- Se da por cerrada la entrega base asignada.

- El equipo continuará con el resto de las vistas de la consola (Fase 2).

Pendientes y responsables

- David y Amaru: planificar la Fase 2.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 6 · 7 de octubre de 2026

| Fecha y hora | 7 de octubre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Planificar la Fase 2 y analizar la propuesta de integrar los módulos de otros equipos. |

Avances presentados

- Se informó que ese mismo día la docente propuso al equipo hacerse cargo de integrar los módulos de otros equipos; la entrega prevista es entre el 16 y el 27 de noviembre de 2026.

- David y Amaru presentaron las vistas nuevas de la Fase 2.

Consultas realizadas

- Timestamp de Firestore en todas las fechas: sin respuesta.

- Entrega y despliegue de reglas, índices y TTL de Firestore: sin respuesta.

- Quién crea y actualiza la colección subscriptions: sin respuesta.

- Stripe (moneda, precio anual y webhook): sin respuesta.

- Método de MFA en producción y custodia de las claves: sin respuesta.

Acuerdos

- Evaluar la propuesta de integración.

- Avanzar con supuestos propios en los puntos sin respuesta para no detener el trabajo.

- Se entrega a Karina el mensaje corto con las cinco consultas para que lo transmita a Max.

Pendientes y responsables

- David y Amaru: decidir sobre la integración.

- Karina: reiterar las consultas a Max.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 7 · 14 de octubre de 2026

| Fecha y hora | 14 de octubre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Alinear Firestore con los documentos del patrocinador y confirmar la integración. |

Avances presentados

- Se informó que Max confirmó por WhatsApp que David y Amaru siguen como responsables de la integración.

- Se presentó el avance de la alineación de Firestore por fases.

Consultas realizadas

- Las cinco consultas prioritarias del 07/10 persisten sin respuesta.

Acuerdos

- El equipo queda listo y espera las entregas de los otros equipos.

- Mantener los supuestos documentados.

Pendientes y responsables

- David y Amaru: continuar la alineación de Firestore.

- David: documentación de la Fase 2.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

## Acta N° 8 · 21 de octubre de 2026

| Fecha y hora | 21 de octubre de 2026, 17:00 a 17:30 |
| --- | --- |
| Asistentes | Karina Alvarez · Amaru Rojas Justiniano · David Arenas Márquez |
| Ausentes | Max (Alloxentric), no participa de estas reuniones |
| Objetivo | Revisar el ciclo de pruebas y el estado de la documentación. |

Avances presentados

- Se mostró el resultado del ciclo de pruebas con 110 casos de la smoke y el registro de defectos SEG-01 y SEG-02, ambos abiertos.

- Se presentó el avance de la documentación de diseño y de gestión.

Consultas realizadas

- Las cinco consultas prioritarias del 07/10 persisten sin respuesta.

Acuerdos

- Corregir los defectos de seguridad abiertos.

- Cerrar la documentación de la Fase 2.

Pendientes y responsables

- Amaru: corregir SEG-01 y SEG-02.

- David: documentos de gestión.

- Próxima reunión: 28/10/2026.

Estado de la reconstrucción: parcial. El contenido debe validarse contra los registros del equipo.

# 5. Consultas sin respuesta del patrocinador

Algunas consultas no tuvieron respuesta porque Max no contesta. Como el equipo no podía detener el desarrollo, tomó decisiones y supuestos propios, que se explican en el documento de Resolución de conflictos.

| Tema | Supuesto adoptado por el equipo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fechas como Timestamp de Firestore | Se sigue el modelo de Max y el sistema acepta ambos formatos | Sin respuesta |
| Reglas, índices y TTL de Firestore, y proyectos por ambiente | El equipo versiona los suyos y usa un único proyecto Firebase | Sin respuesta |
| Colección subscriptions | El backend la escribe con datos de prueba | Sin respuesta |
| Stripe: moneda, precio anual y webhook | El código de Stripe de Amaru se porta al backend actual | Sin respuesta |
| MFA en producción y claves secretas | Se mantiene un código fijo de demostración (SEG-02, abierto) | Sin respuesta |
| Costos del proyecto | Estimación propia: costo real $0 y valorización referencial de $6.750.000 (la docente dejó el tema a criterio del equipo) | Decidido por el equipo |

Las consultas secundarias (IDs, sesiones, métricas, operativa, secretos) están en la Resolución de conflictos. Por confirmar: la fecha en que cada consulta llegó a Max.

# 6. Firmas

| Nombre | Rol | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Karina Alvarez | Product Owner |  |
| Amaru Rojas Justiniano | Developer backend |  |
| David Arenas Márquez | Developer frontend |  |