Documentación de Stakeholders

Identificación, análisis y estrategia de involucrados · Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Fecha de corte | 24 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primera versión: registro, análisis y estrategia de involucramiento de los interesados. | David Arenas y Amaru Rojas |

# Tabla de contenido

Histórico de revisiones	2

Tabla de contenido	2

1. Propósito	3

2. Registro de stakeholders	3

3. Análisis de poder e interés	3

3.1 Matriz de poder e interés	4

4. Estrategia de involucramiento	4

5. Riesgos asociados a los stakeholders	4

6. Seguimiento	5

7. Firmas	5

# 1. Propósito

Este documento identifica a las personas y organizaciones que influyen en el proyecto Aprueba Administración o se ven afectadas por él, analiza su nivel de poder e interés y define cómo se gestiona la relación con cada una, conforme a los lineamientos de gestión de interesados del PMBOK. Se complementa con el Plan de Comunicaciones, el registro de actas y la Resolución de conflictos.

# 2. Registro de stakeholders

| ID | Stakeholder | Rol en el proyecto | Expectativa principal | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Max (Alloxentric) | Dueño de la empresa patrocinadora; define el modelo de datos y la API | Un producto alineado con su especificación v1.0 y la integración de los módulos | Externo, patrocinador |
| S-02 | Karina Alvarez | Product Owner y representante ante Alloxentric; reunión semanal con el equipo | Ver avance semanal, que las consultas se canalicen y que se cumplan los criterios de aceptación | Externo, cliente |
| S-03 | Luis Alberto Bravo | Docente de la sección 004D; evalúa los entregables | Documentación completa y coherente, y un producto funcional en las fechas de la asignatura | Interno, evaluador |
| S-04 | David Arenas Márquez | Desarrollador frontend y encargado de la documentación | Completar el proyecto de título con calidad | Interno, equipo |
| S-05 | Amaru Rojas Justiniano | Desarrollador backend | Completar el proyecto de título con calidad | Interno, equipo |
| S-06 | Otros equipos de la sección | Desarrollan los demás módulos que se integrarán | Que sus módulos se integren en el prototipo completo | Interno, pares |
| S-07 | Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Institución académica que valida el proyecto de título | Cumplimiento de la guía y de los criterios del APT | Interno, institución |
| S-08 | Administradores de la plataforma Aprueba | Usuarios finales de la consola | Una consola usable, segura y con información confiable | Externo, usuarios |
| S-09 | Estudiantes usuarios de la app Aprueba | Usuarios indirectos: reciben beneficios y soporte gestionados desde la consola | Beneficios disponibles, tickets atendidos y datos correctos | Externo, usuarios indirectos |
| S-10 | Sponsors y comercios aliados | Organizaciones que ofrecen beneficios a los alumnos y se administran desde el módulo Sponsors | Que sus aportes y canjes se registren y concilien bien | Externo, aliados |
| S-11 | Proveedores de plataforma (Vercel, Google Firebase, GitHub) | Proveen el alojamiento y la base de datos en planes gratuitos | Uso dentro de los límites de cada plan | Externo, proveedores |

Por confirmar: nombres adicionales del equipo de Alloxentric (coordinadores) si participan de alguna reunión.

# 3. Análisis de poder e interés

Se calificó cada stakeholder en una escala alta, media o baja según su capacidad de influir en el proyecto (poder) y su grado de involucramiento (interés). La calificación es una evaluación del equipo.

| ID | Stakeholder | Poder | Interés | Cuadrante | Actitud actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Max (Alloxentric) | Alto | Medio | Mantener satisfecho | Neutral: confirmó la integración, pero no responde varias consultas |
| S-02 | Karina Alvarez | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Favorable y participativa |
| S-03 | Luis Alberto Bravo | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Favorable; propuso la integración de módulos |
| S-04 y S-05 | Equipo (David y Amaru) | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Comprometido |
| S-06 | Otros equipos | Medio | Alto | Mantener informado | Mixta: varios con poco avance |
| S-07 | Duoc UC | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | Neutral |
| S-08 | Administradores de la plataforma | Bajo | Alto | Mantener informado | Futuro; aún no participan |
| S-09 | Estudiantes usuarios | Bajo | Medio | Monitorear | Futuro; no participan |
| S-10 | Sponsors y comercios aliados | Bajo | Medio | Monitorear | Futuro; no participan |
| S-11 | Proveedores de plataforma | Medio | Bajo | Monitorear | Neutral |

## 3.1 Matriz de poder e interés

|  | Interés bajo | Interés alto |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Mantener satisfecho: Max, Duoc UC | Gestionar de cerca: Karina, Luis Alberto Bravo, David, Amaru |
| Poder bajo o medio | Monitorear: estudiantes, sponsors y comercios, proveedores | Mantener informado: otros equipos, administradores |

# 4. Estrategia de involucramiento

| Stakeholder | Estrategia | Frecuencia y canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Max | Mantener la relación y obtener respuestas. Enviar una lista única de consultas con supuestos propuestos y plazos; trato formal | Según necesidad, a través de Karina; mensajería | David Arenas |
| Karina Alvarez | Mostrar avances, resolver dudas y validar criterios de aceptación | Semanal, miércoles de 17:00 a 17:30 | David y Amaru |
| Luis Alberto Bravo | Entregar documentación y producto; alertar de riesgos con anticipación | En las revisiones y por correo institucional | David Arenas |
| Otros equipos | Acordar fechas y un contrato de integración | Al inicio de la integración y semanalmente hasta el 27/11/2026 | David y Amaru |
| Duoc UC | Cumplir la guía del APT | En las entregas de Fase 2 y Fase 3 | Equipo |
| Administradores, estudiantes y sponsors | Diseñar con sus necesidades, usando el Product Backlog y los mockups; sin contacto directo en esta etapa | Solo mediante la Product Owner | David Arenas |
| Proveedores | Vigilar los límites de uso (cuota de Firestore, planes gratuitos) | Mensual | Amaru Rojas |

# 5. Riesgos asociados a los stakeholders

| Riesgo | Stakeholder | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de respuesta a consultas clave | Max | Alta | Alto | Supuestos documentados y escalamiento (ver Resolución de conflictos) |
| Retraso en las entregas de módulos para integrar | Otros equipos | Alta | Alto | Fijar fechas con la docente y un contrato de integración |
| Cambio de expectativas sobre el alcance | Max y Karina | Media | Medio | Validar el alcance en cada revisión y registrar los cambios |
| Disponibilidad limitada del equipo | David y Amaru | Media | Medio | Priorizar por valor y repartir tareas |
| Superar los límites de los planes gratuitos | Proveedores | Media | Medio | Emulador local y monitoreo de cuotas |

# 6. Seguimiento

El registro se revisa al inicio de cada sprint y cuando cambie el equipo o el alcance. Cada actualización se anota en el histórico de revisiones y los cambios relevantes se informan a la Product Owner.

# 7. Firmas

| Nombre | Rol | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Karina Alvarez | Product Owner |  |
| Amaru Rojas Justiniano | Developer backend |  |
| David Arenas Márquez | Developer frontend |  |