Plan de Gestión de las Comunicaciones

Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Fecha de corte | 24 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primera versión del plan de comunicaciones. | David Arenas y Amaru Rojas |

# Tabla de contenido

Histórico de revisiones	2

Tabla de contenido	2

1. Propósito	3

2. Canales	3

3. Matriz de comunicaciones	3

4. Reglas de comunicación	3

5. Escalamiento	4

6. Evaluación	4

# 1. Propósito

Define qué información se comunica, a quién, con qué frecuencia, por qué canal y quién es responsable, para que los interesados reciban información oportuna y las decisiones queden registradas. Se basa en el análisis de la Documentación de Stakeholders.

# 2. Canales

| Canal | Uso | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Reunión semanal (miércoles, 17:00 a 17:30) | Presentar avances y plantear consultas con Karina | Se levanta acta; participan Karina, Amaru y David |
| WhatsApp | Coordinación rápida y mensajes con Karina y Max | No es registro oficial; las decisiones relevantes se anotan en el acta |
| Correo institucional | Comunicación formal con la docente | Conserva evidencia escrita |
| CoreStream | Registro del avance del proyecto ante Alloxentric | Proyecto “DAD_Aprueba Administración” |
| Google Drive y Notion | Repositorio de documentos y estado general | Carpeta de documentación del proyecto y página “APRUEBA ADMIN” |
| GitHub | Código, historial de cambios y ramas | Organización Aprueba-Administracion, repositorio Aprueba-Admin-Web |

# 3. Matriz de comunicaciones

| Comunicación | Destinatario | Frecuencia | Canal | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance del sprint y demostración | Karina Alvarez | Semanal | Reunión | David y Amaru | Acta |
| Consultas al patrocinador | Max, por medio de Karina | Según necesidad | Reunión o WhatsApp | David Arenas | Acta y Resolución de conflictos |
| Estado de avance | Karina y docente | Cada 2 semanas o al cierre de un hito | Documento | David Arenas | Informe de Estado de Avance |
| Entregables de documentación | Docente | Según calendario de la asignatura | Correo o plataforma | David Arenas | Carpeta de Drive |
| Alertas de riesgo o retraso | Karina y docente | Inmediata | WhatsApp o correo | Quien lo detecte | Resolución de conflictos |
| Coordinación de integración | Otros equipos | Semanal durante la integración (16 al 27/11/2026) | WhatsApp | David y Amaru | Acta |
| Sincronización interna | Equipo | Diaria o según disponibilidad | WhatsApp | David y Amaru | Commits y tablero |
| Registro de avances | Alloxentric | Por cada épica cerrada | CoreStream | David Arenas | CoreStream |

# 4. Reglas de comunicación

- Trato formal con el patrocinador, tratándolo de usted.

- Las decisiones y los acuerdos se anotan en el acta de la reunión del mismo día.

- Toda consulta sin respuesta pasa por el proceso de escalamiento de la Resolución de conflictos.

- Los documentos se versionan y se guardan en la carpeta compartida con la fecha en el histórico.

- Un acuerdo hecho por WhatsApp se confirma en el acta o por correo si afecta al alcance o a una entrega.

# 5. Escalamiento

| Nivel | Situación | Acción | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duda técnica o de negocio | Plantear a Karina en la reunión semanal | Siguiente miércoles |
| 2 | Sin respuesta tras dos reuniones | Consulta escrita a Max, con supuesto propuesto | Una semana |
| 3 | Sin respuesta al vencer el plazo | Adoptar el supuesto, documentarlo y avisar a Karina | Inmediato |
| 4 | Riesgo para un entregable | Informar a la docente | Inmediato |

# 6. Evaluación

Cada dos semanas el equipo revisa si el plan funciona: si las consultas obtienen respuesta, si los acuerdos están registrados y si los interesados reciben la información a tiempo. Los ajustes se anotan en el histórico. Una debilidad ya detectada es la baja respuesta del patrocinador, que se aborda con el escalamiento del punto 5.