Resolución de Conflictos

Registro de conflictos, supuestos y decisiones · Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Product Owner | Karina Alvarez |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Fecha de corte | 24 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primera versión: conflictos del proyecto, comunicación con el patrocinador, supuestos adoptados y acciones de resolución. | David Arenas y Amaru Rojas |
| 1.1 | 24/10/2026 | Se incorporan las consultas concretas preparadas para Max (06/10/2026) y los pendientes que dependen de él, con el supuesto adoptado en cada caso. | David Arenas y Amaru Rojas |

# Tabla de contenido

Actualizar campo (clic derecho) para ver el índice.

# 1. Propósito y alcance

Este documento registra los conflictos y bloqueos que han afectado al proyecto Aprueba Administración, cómo se abordaron y qué quedó pendiente. Su foco principal es la falta de respuesta del representante del patrocinador (Max, de Alloxentric) a varias consultas del equipo, que obligó a tomar decisiones y supuestos propios para no detener el desarrollo. También recoge otros conflictos de alcance, de coordinación y técnicos.

Se considera conflicto cualquier situación que bloquee o ponga en riesgo un entregable y requiera una decisión. Los hechos se registran sin atribuir culpas: el objetivo es dejar evidencia de qué se preguntó, qué se respondió y qué decidió el equipo.

# 2. Partes involucradas y canales

| Parte | Rol | Canal de contacto |
| --- | --- | --- |
| David Arenas Márquez | Desarrollador frontend | Reunión semanal, WhatsApp y correo |
| Amaru Rojas Justiniano | Desarrollador backend | Reunión semanal, WhatsApp y correo |
| Karina Alvarez | Product Owner; representante ante el patrocinador | Reunión semanal de los miércoles de 17:00 a 17:30 y mensajería |
| Max | Dueño de Alloxentric; define el modelo de datos y la API | No hay contacto directo; las consultas se hacen a través de Karina. Contesta de forma esporádica por WhatsApp. |
| Luis Alberto Bravo | Docente de la sección 004D | Reuniones y correo institucional |

Las consultas al patrocinador siguen siempre el mismo camino: el equipo las prepara, las plantea a Karina en la reunión de los miércoles o por mensajería, y ella las transmite a Max. El equipo se dirige a Max de forma formal.

# 3. Resumen de conflictos

| ID | Conflicto | Estado | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | El patrocinador no responde varias consultas del equipo | Abierto | Supuestos propios documentados; escalamiento por Karina |
| C-02 | Alcance: consola completa vs. módulo Sponsors y Beneficios | Cumplido | Aclarado con la docente y Alloxentric |
| C-03 | Costos del proyecto sin definición del patrocinador | Cumplido | La docente dejó el tema a criterio del equipo |
| C-04 | Responsabilidad de la documentación para Duoc | Cumplido | Max dejó la documentación a cargo del equipo |
| C-05 | Integración de módulos de otros equipos con entregas atrasadas | Abierto | Responsabilidad confirmada; falta definir el contrato de entrega |
| C-06 | Limitaciones de las herramientas gratuitas | Parcial | Emulador de Firestore y cuentas separadas de Vercel |

# 4. C-01: falta de respuesta del patrocinador

## 4.1 Descripción

Alloxentric entregó la especificación formal de la API y del modelo de datos de Firestore (versión 1.0, septiembre de 2026), que el equipo debe seguir. Max no trabaja junto al equipo en el día a día: entregó los documentos y, desde entonces, varias consultas surgidas al implementarlos no han recibido respuesta. Dado que el equipo solo puede comunicarse con él a través de Karina, cada consulta depende de que ella la transmita y de que Max conteste.

## 4.2 Cronología de la comunicación

| Fecha | Hecho | Canal | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Septiembre 2026 | Alloxentric entrega la API y el modelo de datos de Firestore v1.0 y asigna como entrega prioritaria el módulo Sponsors y Beneficios (épica D-E4) | Documentos y reunión | Respuesta recibida |
| Septiembre 2026 | Se pide registrar el avance en CoreStream (plataforma de Alloxentric); se sube la épica DAD_19_1 | Karina | Respuesta recibida |
| 06/10/2026 | David prepara el documento “Preguntas para la reunión”: 5 consultas prioritarias, 7 secundarias y un mensaje corto para Karina, para alinear la consola con el modelo de datos de Max | Documento interno | Enviado a Karina |
| 07/10/2026 | Las consultas prioritarias se plantean a Karina en la reunión semanal para que las transmita a Max | Reunión semanal | Sin respuesta |
| Octubre 2026 | Max indica que la documentación para Duoc (diagrama de clases, mockups, plan de pruebas) queda a cargo de David y Amaru | Karina | Respuesta recibida |
| 07/10/2026 | La docente propone que el equipo integre los módulos de otros equipos | Reunión con la docente | Evaluado por el equipo |
| 14/10/2026 | Max confirma por WhatsApp que David y Amaru siguen como responsables de la integración; el equipo está listo y espera las entregas de los otros equipos, varios con poco avance | WhatsApp | Respuesta recibida |
| 21/10/2026 | Revisión de pendientes: las decisiones que dependen de Max siguen abiertas (MFA TOTP, Express o FastAPI, Stripe y entornos de GCP, reglas e índices de Firestore, quién escribe los canjes) | Documento “Pendientes” | Sin respuesta |

Por confirmar: la fecha y el medio exactos en que cada consulta llegó a Max, y si hubo respuestas parciales. Deben adjuntarse como evidencia las capturas de WhatsApp y el documento de preguntas.

## 4.3 Respuestas recibidas del patrocinador

Entrega de los documentos de la API y del modelo de datos v1.0 (septiembre).

Definición de la entrega prioritaria: Sponsors y Beneficios.

Delegación de la documentación para Duoc al equipo.

Confirmación del 14/10/2026 de que David y Amaru siguen como responsables de la integración de módulos.

Las respuestas se concentran en la entrega de documentos y en confirmaciones generales. Las consultas técnicas y de negocio puntuales no se han respondido.

## 4.4 Consultas sin respuesta y supuestos adoptados

Consultas prioritarias, preparadas el 06/10/2026 y transmitidas por medio de Karina. Ninguna tiene respuesta a la fecha de corte.

| N° | Consulta a Max | Supuesto adoptado por el equipo | Riesgo si el supuesto es incorrecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Todas las fechas de la base de datos van como Timestamp de Firestore? | Se sigue el modelo de Max (Timestamp). El sistema acepta ambos formatos y se migraron las colecciones alineadas | Rehacer migraciones de las colecciones restantes |
| 2 | ¿Entregará los archivos firestore.indexes.json, firestore.rules y la configuración de TTL? ¿Quién los despliega y en qué proyecto? | El equipo versiona sus propias reglas, índices y TTL a partir del documento de Max y usa un único proyecto Firebase (aprueba-admin) | Diferencias con los archivos oficiales; falta de ambientes separados |
| 3 | ¿Quién crea y actualiza la colección subscriptions y qué campos son obligatorios? | Se avanza con datos de prueba; el backend escribe la colección mientras no se defina | Flujo de pagos sin cerrar ni probar |
| 4 | Stripe: ¿qué moneda, se edita el precio anual desde la consola y dónde se recibe el webhook? | El código de Stripe de Amaru se porta al backend actual y sincroniza solo cuando cambia nombre, precio, moneda o estado de publicación | Rehacer la integración si Max define una Cloud Function |
| 5 | ¿Qué método de MFA se usará en producción y quién guarda las claves? | Se mantiene un código fijo de demostración (SEG-02, abierto) y no se toca hasta tener la respuesta | Seguridad de acceso sin acreditar; HU-02 queda parcial |

Consultas secundarias y pendientes que dependen de Max:

| Tema | Consulta | Supuesto adoptado |
| --- | --- | --- |
| Express o FastAPI | ¿Acepta Express como tecnología del backend? | Se mantiene Express mientras se cumpla el contrato de la API |
| Entornos de GCP | Alcance de Stripe y variables para dev, staging y producción | Se usan Vercel Hobby, Firebase Spark y el emulador local |
| Colección adminSessions | ¿Habrá rotación y revocación de sesiones? | Se implementó por decisión del equipo el 23/10/2026 |
| benefitRedemptions | ¿Quién escribe el canje real? ¿La estructura es la final? | El comprobante queda en medalLedger y el canje se simula en el emulador |
| devices y activityLog | ¿Los escribe la app del alumno? | Solo lectura con datos de prueba |
| Métricas reales | ¿Habrá un proceso que calcule las métricas? ¿Con qué frecuencia? | Métricas sintéticas |
| Operativa | ¿Se conectará a Cloud Run y Cloud Monitoring? ¿Quién entrega los permisos? | Operativa simulada |
| Secretos | ¿Quién define JWT_SECRET de producción y la rotación de las contraseñas sembradas? | Lo define el equipo; las contraseñas del seed se rotarán al corregir SEG-01 |
| Contrato de la API | ¿Cuáles son los 3 endpoints que faltan de los 29 (hay 26)? | Se implementan los que el listado de Max confirme |
| Costos del proyecto | Costo del proyecto | Estimación propia: costo real $0 y valorización referencial de $6.750.000 (450 h por persona a $7.500) |

Por confirmar por el equipo: la fecha de cada consulta secundaria y si alguna recibió respuesta parcial.

## 4.5 Impacto

Cronograma: el equipo avanzó sin esperar las respuestas, por lo que no hubo retrasos mayores, pero algunos casos de prueba quedaron bloqueados.

Calidad: dos defectos de seguridad abiertos (SEG-01 y SEG-02) y cinco casos bloqueados por dependencias externas.

Alcance: algunas historias quedaron parciales (HU-02, HU-11, HU-20 y HU-23).

Carga de trabajo: el equipo debió decidir por su cuenta, y mantener la documentación de las decisiones, sin validación del patrocinador.

## 4.6 Acciones de resolución

| Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Registrar cada supuesto en este documento y en la reunión semanal | David Arenas | Realizado |
| Reiterar las consultas pendientes a Karina cada miércoles | David Arenas y Amaru Rojas | Realizado |
| Enviar a Max una lista única con las consultas y los supuestos para que los valide | David Arenas | Planificado |
| Si no hay respuesta antes del cierre de la Fase 2, informar a la docente y pedir que valide los supuestos | David Arenas | Planificado |
| Diseñar el código para que cada supuesto se pueda cambiar sin reescribir (variables de entorno y capas de servicio) | Amaru Rojas | Realizado |

# 5. Otros conflictos

## 5.1 C-02: alcance

El colegio pidió originalmente el Tomo III de negocio completo, pero la docente confirmó en septiembre que la base requerida son las vistas de Sponsors y Beneficios, porque varios grupos tomaron el mismo proyecto y se dividió el trabajo. Alloxentric asignó como prioridad el módulo de marketing y fidelización. Resolución: se cerró Sponsors y Beneficios, que cumple los 4 criterios oficiales de aceptación, y luego el equipo decidió ampliar el alcance a toda la consola.

## 5.2 C-03: costos

Los costos no fueron definidos por el patrocinador. La docente indicó que el tema queda a criterio del equipo, por lo que David y Amaru estimaron los costos sin consultar a Max (ver 4.4). Resolución: documentados en el Plan de Dirección v1.2 y en el detalle de costos.

## 5.3 C-04: documentación para Duoc

Había dudas sobre quién debía definir los documentos de diseño y gestión. Max dejó esa documentación a cargo del equipo, como trabajo aparte del de Alloxentric aunque trate del mismo proyecto. Resolución: David y Amaru toman esas decisiones sin consultarlas a Max.

## 5.4 C-05: integración de módulos de otros equipos

El 07/10/2026 la docente propuso que el equipo integre los módulos de los demás equipos para armar el prototipo completo, con entrega prevista entre el 16 y el 27 de noviembre. Max confirmó el 14/10 que David y Amaru siguen como responsables. El equipo está listo, pero varios equipos tienen poco avance. Acción pendiente: acordar con la docente fechas de entrega y un contrato de integración.

## 5.5 C-06: limitaciones técnicas

Dos situaciones pasaron de ser problemas a lecciones: el plan gratuito de Vercel Hobby no permite invitar compañeros, por lo que ambos conectaron su propia cuenta al mismo repositorio; y la cuota de lecturas de Firestore se agotó una vez, lo que provocó una caída de la página. Resolución: se adoptó el emulador local de Firestore para pruebas y la carga de datos.

# 6. Proceso de escalamiento acordado

| Nivel | Situación | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duda técnica o de negocio | Plantear a Karina en la reunión del miércoles y registrar en el acta. |
| 2 | Sin respuesta tras dos reuniones | Enviar a Max la consulta por escrito, con un supuesto propuesto y un plazo. |
| 3 | Sin respuesta al vencer el plazo | Adoptar el supuesto, documentarlo y avisar a Karina. |
| 4 | Riesgo para un entregable | Informar a la docente. |

# 7. Conclusiones

La falta de respuesta de Max es el principal conflicto abierto, pero el proyecto no se detuvo: el equipo trabajó con supuestos explícitos y reversibles. Los puntos que más preocupan son los de seguridad (TOTP real y defectos abiertos) y la validación de costos. El equipo propone cerrar este conflicto enviando a Max una lista única de supuestos y, si no responde, pedir la validación de la docente antes de cerrar la Fase 2.

# 8. Firmas

| Nombre | Rol | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Karina Alvarez | Product Owner |  |
| Amaru Rojas Justiniano | Developer backend |  |
| David Arenas Márquez | Developer frontend |  |