Plan de Pruebas de Aprueba Administración

Fecha: 24 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Histórico de revisiones

Información del proyecto

Integrantes

Alcance de las pruebas

Descripción

Resumen de las pruebas

Entorno y configuración

Calendarización

Resumen de riesgos

Definición de artefactos

Condiciones de cierre

Glosario

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/10/2026 | Elaboración del plan de pruebas de Aprueba Administración. | Amaru Rojas y David Arenas |
| 1.1 | 08/10/2026 | Actualización de referencias, integración automatizada y defectos conocidos de seguridad. | Amaru Rojas y David Arenas |
| 1.2 | 09/10/2026 | Corrección de comandos y calendarización con fechas, índice con páginas y formato de secciones. | Amaru Rojas y David Arenas |
| 1.3 | 24/10/2026 | Inclusión de sesiones de servidor (adminSessions) y canje con requestId en el alcance; smoke actualizada a 127 comprobaciones; calendarización reprogramada desde el 26/10; referencia a la planilla de casos; fechas del proyecto alineadas con el Plan de Dirección. | Amaru Rojas y David Arenas |

Información del Proyecto

| Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Aprueba Administración |
| Fecha de Inicio | 9/10/2026 (inicio de la Fase 2, desarrollo) |
| Fecha de Término | 16/11/2026 (término de la Fase 2) |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Luis Alberto Bravo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.779.982-1 | Amaru Rojas Justiniano | am.rojasj@duocuc.cl |
| 21.792.447-2 | David Arenas Márquez | dav.arenas@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Este plan organiza la verificación de la consola web Aprueba Administración, desarrollada como proyecto de título de Duoc UC en colaboración con Alloxentric. Su prioridad es validar Sponsors y Beneficios, entregable académico de la épica D-E4, y controlar las regresiones al incorporar nuevas vistas. Alcance prioritario: listado y gráfico de sponsors; creación de sponsors con beneficios; edición y eliminación; aportes mensuales; costo en medallas, stock y vigencia; conciliación entre beneficios ofrecidos y canjeados. Se comprobará la consistencia entre interfaz, API y Firestore. Alcance complementario: autenticación con JWT y MFA/OTP, sesiones de servidor (adminSessions: cierre de sesión, cierre de todas las sesiones, rotación y revocación del refresh token, detección de revocación entre consolas), autorización por rol, canje de beneficios (idempotencia por requestId), Resumen, Comercial, Usuarios y soporte, Recorrecciones, Tutores, Planes, Contenido, Operativa y Auditoría. Cada módulo se habilitará para pruebas cuando tenga requisitos y datos verificables. La existencia de una vista no implica su aceptación. Requisitos transversales: respuestas API con estructura {data, error, meta}; validación de entradas; mensajes comprensibles; adaptación a teléfono y escritorio; temas claro y oscuro; traducción ES/EN; protección de datos y trazabilidad de operaciones. Fuera de alcance: aplicación educativa de estudiantes, infraestructura externa de Alloxentric y cambios funcionales no aprobados para la consola. Las integraciones externas se probarán solo si existen acceso y condiciones acordadas. Referencias: plan Tomo III de Administración, Aprueba_Admin_API_FastAPI y Aprueba_Admin_Modelo_Datos_Firestore, documentos de referencia vigentes de Max para el módulo de administración, manual de marca, wireframes y MODELO_CAMBIOS.md. Antes de ejecutar, se registrará la revisión o fecha de los documentos vigentes y su relación con el requisito probado. El nombre FastAPI corresponde al documento de referencia y no acredita una migración del backend implementado en Node.js y Express; se verificará su conformidad con el contrato administrativo vigente.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

Aprueba Administración permite gestionar una plataforma educativa de preparación de pruebas y PAES. Centraliza sponsors, beneficios, fidelización, usuarios, soporte, tutores, planes y métricas operativas y comerciales. El frontend utiliza React 18, Vite y React Router v6; el backend utiliza Node.js y Express. Los datos se almacenan en Firestore mediante Firebase Admin SDK. Las rutas administrativas se publican bajo /api/v1/admin/* y utilizan autenticación JWT, MFA/OTP, sesiones revocables en el servidor (adminSessions) y control de roles. El despliegue utiliza Vercel. David Arenas desarrolla el frontend y Amaru Rojas el backend. Ambos colaboran en un repositorio común, por lo que cada ciclo de pruebas debe identificar la versión examinada. Sponsors y Beneficios cuenta con un cierre funcional reportado. Ese antecedente no constituye el cierre integral de este plan: los defectos conocidos de seguridad impiden su aceptación final mientras sigan abiertos. Este plan establece la regresión funcional y la validación progresiva del resto de la consola.

| Resumen de las pruebas |  |
| --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Prioridad 1: Sponsors y Beneficios. Dependencias: identidad administrativa, usuarios, medallas y canjes. Prioridad 2: Resumen, Comercial, Usuarios, Tickets, Recorrecciones, Tutores, Planes, Contenido, Operativa y Auditoría. |
| Objetivos de las pruebas | Comprobar los cuatro criterios de aceptación de Sponsors; verificar persistencia e integridad; impedir acceso sin permisos; verificar el cierre y la revocación de sesiones; detectar regresiones visuales y funcionales; obtener evidencia reproducible para el cierre académico. |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | 1. Preparar el emulador y cargar datos con el script seed:emu. 2. Ejecutar la smoke de 127 comprobaciones y guardar su salida. 3. Validar login, MFA, sesiones (cierre, cierre global, rotación y revocación), roles y reglas de datos, incluidos los defectos conocidos. 4. Ejecutar Sponsors y Beneficios de punta a punta. 5. Validar módulos complementarios disponibles. 6. Revisar interfaz y regresiones. 7. Corregir, repetir casos afectados y emitir informe. |
| Tipos de pruebas a realizar | Pruebas de integración automatizadas API–Firestore mediante la suite smoke existente de 127 comprobaciones sobre el emulador; sistema y aceptación; regresión; usabilidad y compatibilidad; seguridad de autenticación y autorización. El backend no cuenta con pruebas unitarias (su package.json no define script de pruebas ni librería de testing), por lo que la verificación automatizada se apoya en la suite smoke de integración. La carga y concurrencia se evaluarán sobre operaciones críticas con umbrales acordados antes de ejecutar. |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Caja negra, particiones de equivalencia y valores límite: campos vacíos, costo y stock negativos o cero, vigencias vencidas y fechas invertidas. Tablas de decisión para rol, stock y vigencia; transiciones de estado; comparación de totales de conciliación con registros de canje; exploración guiada de incidencias conocidas. |
| Roles y responsabilidades | David Arenas: preparar y ejecutar pruebas de interfaz, navegación, temas, idiomas y adaptación; corregir defectos del frontend y aportar capturas. |
|  | Amaru Rojas: preparar el emulador y la semilla seed:emu; ejecutar y conservar la salida de la smoke de 127 comprobaciones; verificar el inventario de pruebas del repositorio; probar API, autenticación, autorización e integridad; corregir backend y aportar evidencia técnica. |
|  | Ambos: revisar casos, realizar pruebas integrales, registrar incidencias y revalidar correcciones. Alloxentric y el docente revisan los entregables y criterios que correspondan a su participación; la aprobación final se registrará cuando se produzca. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Software: versión de Node.js compatible con el repositorio, dependencias instaladas según su archivo de bloqueo, navegador actualizado, herramientas de desarrollo y cliente HTTP. Registrar versiones exactas en la ejecución. Usar el emulador de Firestore como base del ciclo automatizado. Comandos, desde la carpeta backend: npm run emulator (inicia el emulador), npm run seed:emu (carga la semilla) y npm run smoke (ejecuta las 127 comprobaciones). Comprobar que el backend apunta al emulador y registrar el commit y la versión del script de la smoke. Las credenciales se administran mediante variables de entorno. Hardware propuesto: equipo con al menos 8 GB de RAM y conexión estable; teléfono físico para validar interacción táctil. Revisar escritorio en 1366 × 768 y 1920 × 1080, y teléfono en anchos de 360, 390 y 620 px. Comprobar también 621 px para detectar cambios alrededor del breakpoint. Compatibilidad: ejecutar el flujo crítico en Chrome y Edge; ampliar a otros navegadores si se incorporan al requisito de soporte. Registrar sistema operativo, navegador, resolución, tema e idioma. Datos: cuentas por rol autorizado y restringido; sponsors con y sin aportes; beneficios activos, vencidos, sin stock y con costo límite; canjes controlados; usuarios, tickets y tutores de prueba, incluyendo registros incompletos. Mantener valores esperados de conciliación antes de ejecutar. Aislamiento: respaldar datos necesarios, evitar información personal real y no realizar pruebas destructivas sobre el despliegue compartido. Fijar el commit, configuración y versión del modelo; restaurar la semilla tras cada ciclo. Verificar la alineación del esquema con Aprueba_Admin_API_FastAPI y Aprueba_Admin_Modelo_Datos_Firestore antes de atribuir fallas a la interfaz. La semilla y el código fijo de prueba, si se conservan para el emulador, deben quedar restringidos explícitamente al entorno local de pruebas y deshabilitados en el despliegue.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Actualización del 24/10/2026: la calendarización se reprograma a jornadas hábiles entre el 26/10/2026 y el 5/11/2026, antes del inicio de la integración con los módulos de otros equipos (16 al 27/11/2026). Las fechas pueden ajustarse al acordar disponibilidad; cada jornada es una estimación de trabajo, no un compromiso de ejecución. Semana 1, 26 y 27/10 (jornadas 1–2): corregir SEG-01 y SEG-02; actualizar la smoke al canje con requestId; ejecutar la smoke sobre el emulador tras seed:emu y registrar las 127 comprobaciones; probar sesiones (cierre, cierre global, rotación y revocación). Responsable: Amaru; David verifica el flujo de acceso y la revocación entre consolas. Semana 1, 28 y 29/10 (jornadas 3–4): Sponsors y Beneficios, incluidos CRUD, stock, vigencia, costo, conciliación y canje. Responsables: ambos. Semana 1, 30/10 (jornada 5): módulos complementarios disponibles (Resumen, Comercial, Usuarios y soporte, Tutores, Planes, Contenido, Operativa y Auditoría). Responsable principal: David; Amaru revisa persistencia y permisos. Semana 2, 2 y 3/11 (jornadas 1–2): pruebas de teléfono/escritorio, temas e idiomas; corregir defectos y revalidar. Responsables: ambos. Semana 2, 4 y 5/11 (jornadas 3–4): repetir la smoke completa y la regresión de dependencias; consolidar evidencia, evaluar criterios de cierre y presentar informe. Responsables: ambos. Si un módulo carece de requisitos, configuración o datos, sus casos quedan bloqueados con causa y responsable. Se reprograman antes del cierre del alcance correspondiente.

Cada actividad registra fecha real, duración, versión probada y resultado. Los cambios de alcance o calendario se incorporan al histórico de revisiones.

Resumen de riesgos La magnitud y probabilidad siguientes son estimaciones iniciales. Se revisarán al preparar y ejecutar cada ciclo.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios simultáneos en el repositorio | Significativo | Media | Fijar commit y coordinar modificaciones antes de ejecutar. | Repetir los casos sobre una versión estable. |
| Datos o esquema Firestore inconsistentes | Alto | Media | Revisar migraciones y usar semilla con resultados conocidos. | Restaurar respaldo y corregir el esquema antes de repetir. |
| Alteración de datos compartidos | Alto | Media | Ambiente aislado y respaldo previo de datos necesarios. | Detener el ciclo y restaurar los registros afectados. |
| Fallos visuales en teléfono o modo oscuro | Moderado | Alta | Probar dispositivos, temas y capas de modales. | Registrar evidencia y revalidar tras corregir. |
| Credenciales administrativas publicadas en README y MFA con código fijo | Alto | Alta | Corregir los defectos SEG-01 y SEG-02; aislar las credenciales de prueba del despliegue. | Bloquear cierre integral y revalidar autenticación tras corregir. |
| Acceso indebido por permisos incorrectos | Alto | Media | Probar cada rol, sesión vencida y llamadas directas a API. | Bloquear la entrega del alcance afectado hasta corregir. |
| Indisponibilidad de servicios o despliegue | Significativo | Media | Validar configuración y disponer de ambiente local. | Continuar localmente y repetir integración al restablecer. |
| Falta de tiempo o evidencia | Significativo | Media | Priorizar D-E4 y registrar evidencia durante la ejecución. | Reprogramar casos pendientes y limitar el cierre al alcance validado. |

| Definición de artefactos |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Matriz de requisitos y casos | Relaciona requisito, módulo, identificador, prioridad, precondiciones, pasos, datos y resultado esperado. Los casos manuales y su ejecución se registran en la Planilla_Casos_de_Prueba_Aprueba_Administracion (versión vigente en la carpeta de documentación del repositorio). |
| Registro de ejecución | Fecha, ejecutor, commit, ambiente, resultado obtenido, estado y vínculo a evidencia por caso. |
| Evidencias | Capturas, solicitudes y respuestas API y comprobaciones de persistencia, sin credenciales ni datos personales reales. |
| Registro de defectos | Identificador, severidad, pasos para reproducir, esperado/obtenido, responsable, corrección y revalidación. |
| Semilla y configuración | Script seed:emu, configuración del emulador y datos de prueba restaurables con versiones; secretos excluidos. |
| Informe de smoke automatizada | Salida de la suite de 127 comprobaciones, comando ejecutado, commit, fecha, ambiente y conteo de aprobadas, fallidas y no ejecutadas. El número de comprobaciones no equivale al número de requisitos cubiertos. |
| Informe de cierre | Casos aprobados, fallidos y bloqueados; defectos abiertos; alcance validado y decisión de aceptación. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Entrada al ciclo: requisitos identificados, versión estable, ambiente disponible, datos preparados y resultados esperados definidos. Cada caso debe poder repetirse y vincularse con su requisito. Cierre del alcance prioritario: aprobar el 100 % de los casos que cubren los cuatro criterios oficiales de Sponsors: tabla y gráfico; creación con beneficios; CRUD con costo y stock; conciliación de ofrecidos y canjeados. Verificar vigencia, persistencia y acceso por rol en sus flujos críticos. Tolerancia: cero defectos críticos o altos abiertos. Se considera crítico un acceso no autorizado o pérdida/corrupción de datos; alto, una falla que impide un flujo obligatorio sin alternativa aceptable. Los defectos moderados o bajos solo podrán quedar abiertos si no incumplen un criterio obligatorio y se registra su impacto, responsable, fecha de corrección y aceptación del revisor correspondiente. Defectos conocidos reportados por el equipo al revisar el plan, pendientes de reproducción y evidencia sobre la versión examinada: SEG-01: contraseñas administrativas publicadas en el README. Responsable: Amaru, con revisión de ambos. Tratamiento: retirar las contraseñas, invalidar o rotar las credenciales expuestas y comprobar que ya no permiten iniciar sesión. Si el historial conserva credenciales, su eliminación del README no sustituye su invalidación. SEG-02: el MFA acepta un código fijo de demostración. Responsable: Amaru. Tratamiento: deshabilitar ese mecanismo en el despliegue y usar validación OTP real con expiración y uso único. Verificar rechazo del código fijo y de códigos incorrectos, vencidos o reutilizados. Un valor de prueba solo puede existir en el emulador bajo configuración explícita y sin efecto en el despliegue. Ambos se clasifican provisionalmente como críticos si permiten acceso administrativo al entorno compartido o desplegado. Registrar su alcance real mediante reproducción; si se demuestra que solo afectan un emulador aislado, justificar la reclasificación con evidencia. No hay evidencia de un acceso indebido consumado por el solo hecho de reportar estas condiciones. Declararlos como conocidos no concede una excepción al criterio de cero críticos o altos abiertos. El cierre integral queda bloqueado hasta corregirlos y revalidarlos; el avance funcional de Sponsors puede documentarse por separado sin presentarlo como aceptación final de seguridad. Sesiones: comprobar que el cierre de sesión revoca la sesión (204, idempotente y auditado), que «cerrar todas mis sesiones» invalida todas las sesiones del usuario, que la rotación del refresh token tolera reintentos dentro de la ventana de gracia y detecta su reutilización, y que otra consola detecta la revocación al consultar la sesión (cada 30 s o al enfocar la ventana). Evidencia automatizada requerida: ejecutar la smoke sobre el emulador preparado con seed:emu y obtener las 127 comprobaciones aprobadas, sin fallas ni omisiones sin resolver. Registrar salida, commit y configuración. Si cambia la cantidad de comprobaciones, actualizar la línea base y justificar el cambio. Una smoke aprobada no reemplaza los casos manuales ni demuestra por sí sola que los defectos SEG-01 y SEG-02 estén corregidos. Todas las correcciones requieren reejecución del caso y regresión de los flujos afectados. No se cierra un requisito con pruebas fallidas, bloqueadas o sin evidencia. Los módulos complementarios se aceptan por separado según su matriz de requisitos; su estado no se presume a partir del cierre de Sponsors. Comprobaciones visuales pendientes a incorporar: avatar de tutor en teléfono; confirmación de eliminación sobre la ficha; contador de Recorrecciones en modo oscuro; tamaño de iconos KPI en Resumen y Tutores. Su resolución se acredita mediante ejecución y evidencia. El informe final registra la decisión, el alcance exacto, la versión probada, las incidencias aceptadas y los responsables de revisión. Este plan no reemplaza el registro de resultados de ejecución.

Glosario

Caso de prueba: precondiciones, datos, pasos y resultado esperado para verificar un requisito. Smoke: suite automatizada de comprobaciones básicas de integración para detectar fallas antes de ampliar las pruebas. Emulador: entorno local que reproduce servicios de Firebase para pruebas aisladas. seed:emu: script del repositorio para cargar datos de prueba en el emulador. Regresión: repetición de pruebas para detectar efectos de cambios sobre funciones existentes. CRUD: creación, consulta, actualización y eliminación de registros. API: interfaz de comunicación entre frontend y backend. JWT: token utilizado para identificar una sesión autenticada. MFA y OTP: autenticación multifactor y código de un solo uso. Firestore: base de datos documental de Firebase. Conciliación: comparación de beneficios ofrecidos y canjeados con sus registros de origen. Severidad: impacto del defecto; prioridad: orden de atención. Bloqueado: caso que no puede ejecutarse por una dependencia pendiente. Evidencia: registro que permite comprobar el resultado de una prueba. APT: proceso académico del proyecto de título.