Resultados de las Pruebas

Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Jefe de proyecto / Testing | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24 de octubre de 2026 |
| Ciclo informado | Ciclo 1 (09/10/2026) con actualización de sesiones (23/10/2026) |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primera emisión de los resultados del Ciclo 1 y de la actualización de sesiones, a partir de la Planilla de Casos de Prueba. | David Arenas y Amaru Rojas |

# Tabla de contenido

Actualizar campo (clic derecho) para ver el índice.

# 1. Introducción y alcance

Este documento consolida los resultados de las pruebas ejecutadas sobre la consola Aprueba Administración (frontend React 18 con Vite, backend Node y Express, base de datos Firestore). Complementa al Plan de Pruebas v1.3, que define la estrategia, y a la Planilla de Casos de Prueba de Duoc, que conserva el detalle de cada caso.

El alcance evaluable prioritario es Sponsors y Beneficios (épica D-E4), junto con identidad y sesiones, navegación, informes, usuarios, tickets, tutores, planes, auditoría y adaptación a pantallas. Las pruebas se ejecutaron en el emulador local con la semilla seed:emu; no se tocaron datos de producción.

Los resultados provienen de tres fuentes: la planilla de pruebas estándar (61 filas de verificación en seis secciones), la planilla de casos de prueba (48 casos) y la suite automática smoke. Las cifras de este documento se calcularon directamente desde la planilla.

# 2. Ambiente y condiciones de ejecución

| Ambiente | Emulador local de Firebase con semilla seed:emu; backend Express local; frontend Vite local. Sin datos reales. |
| --- | --- |
| Navegadores | Chrome y Edge (versiones actuales al momento de la prueba). |
| Anchos de pantalla | 360, 390, 620, 621, 1366 y 1920 px, en tema claro y oscuro, idiomas ES y EN. |
| Herramientas | Planilla Duoc (Excel), suite smoke (script probar-todo / smoke.bat), navegador y consola de desarrollo. |
| Responsables | Frontend e interfaz: David Arenas. API, seguridad y datos: Amaru Rojas. Pruebas de integración: ambos. |
| Limitaciones | TOTP real pendiente de Alloxentric; descuento de medallas del alumno depende de la app del alumno (fuera de alcance); monitoreo y reinicio de contenedores con datos simulados. |

# 3. Resumen de resultados

## 3.1 Planilla de casos de prueba (48 casos)

| Estado | Casos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | 36 | 75% |
| Fallido | 2 | 4% |
| Bloqueado | 3 | 6% |
| En ejecución | 4 | 8% |
| Pendiente | 3 | 6% |
| Total | 48 | 100% |

De los 48 casos, 36 están aprobados y 2 fallidos (los dos defectos de seguridad conocidos). Los 10 restantes figuran como no revisados: 3 bloqueados por dependencias externas, 4 en ejecución (falta confirmar el rechazo a nivel de API) y 3 pendientes de ejecución.

## 3.2 Planilla de pruebas estándar

| Resultado | Cantidad |
| --- | --- |
| OK (cumple) | 49 |
| NC (no cumple) | 2 |
| BL (bloqueada) | 5 |
| Pendientes (sección 5, impresiones) | 5 |
| Total de filas | 61 |

Las dos no conformidades son E-6.3 (SEG-01) y E-6.4 (SEG-02). Las cinco bloqueadas son E-2.10 (saldo insuficiente), E-2.14, E-2.15 y E-2.16 (comportamiento de OTP) y E-3.12 (canje simultáneo). La sección 5 (impresiones) queda pendiente hasta confirmar con Alloxentric si existe ese requisito.

## 3.3 Suite smoke

| Fecha | Evento | Comprobaciones OK | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/10/2026 | Ciclo 1, emulador con seed:emu | 110 de 110 | Aprobado |
| 23/10/2026 | Actualización de sesiones en servidor (cierre de sesión, cierre global, rotación de token, detección de reúso, consulta de sesión) | 125 reportadas, más 2 comprobaciones de /session | Pendiente |

La cifra del 23/10 fue reportada por el equipo durante el desarrollo; falta conservar la salida del comando con fecha y commit como evidencia (ver sección 8). Hasta entonces la cifra de respaldo documental es la de 110 comprobaciones del Ciclo 1. El Plan de Pruebas v1.3 cita 127 comprobaciones porque describe la suite vigente tras incorporar las sesiones de servidor; la planilla de casos conserva la cifra de 110 de su Ciclo 1 del 09/10/2026.

# 4. Detalle de resultados por caso

La tabla siguiente reproduce el estado de cada uno de los 48 casos de la planilla (hoja “Casos de Prueba”). Los criterios de procedimiento, datos y resultado esperado completos están en la planilla.

| Nº | Módulo | Caso de prueba | Estado | Observación del resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambiente | Preparar emulador y semilla | Aprobado | Semilla seed:emu ejecutada sin errores en el emulador (salida de probar-todo). Falta registrar fecha y commit. |
| 2 | Integración | Ejecutar smoke de 110 comprobaciones | Aprobado | Smoke: 110 comprobaciones OK, 0 fallas (ejecutado en el emulador tras seed:emu). Falta guardar la salida con fecha y commit. |
| 3 | Identidad | Iniciar sesión y aterrizar en Resumen | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.1). |
| 4 | Identidad | Rechazar credenciales inválidas | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-2.13). |
| 5 | Seguridad | SEG-01 invalidar credenciales publicadas | Fallido | Defecto conocido abierto: las contraseñas sembradas siguen en el README y en la semilla. Pendiente corregir y revalidar. |
| 6 | Seguridad | SEG-02 rechazar MFA fijo | Fallido | Defecto conocido abierto: el código MFA fijo de demostración sigue activo. Pendiente aislarlo al emulador. |
| 7 | Seguridad | Validar vencimiento y uso único OTP | Bloqueado | Bloqueado: el TOTP real aún no está implementado; hoy se usa un código fijo. |
| 8 | Seguridad | Rechazar token ausente o vencido | Aprobado | Sin token → 401 (smoke). Token vencido → 401 "Token inválido o expirado": el backend verifica la expiración del JWT (vigencia de 15 minutos). |
| 9 | Seguridad | Aplicar permisos por rol en API | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.3). |
| 10 | Identidad | Cerrar sesión | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.4). |
| 11 | API | Validar contrato de respuestas | En ejecución | Smoke verifica códigos HTTP y estructura {data, error, meta}. Falta contrastar con el documento de Max. |
| 12 | Sponsors | Consultar tabla y gráfico | Aprobado | Criterio oficial 1 verificado por el equipo; smoke confirma 5 sponsors con beneficios. Falta adjuntar captura. |
| 13 | Sponsors | Crear sponsor con beneficios | Aprobado | Criterio oficial 2 verificado por el equipo; smoke: creación 201 con beneficio bnf_ y documento correcto. |
| 14 | Sponsors | Validar campos obligatorios | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-2.1, E-2.2). |
| 15 | Sponsors | Editar sponsor | Aprobado | Criterio oficial 3 (CRUD) verificado por el equipo. Falta adjuntar evidencia. |
| 16 | Sponsors | Cancelar eliminación | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.7). |
| 17 | Sponsors | Eliminar y controlar dependencias | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.8). |
| 18 | Sponsors | Registrar aporte mensual | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.9). |
| 19 | Beneficios | Editar costo y stock | Aprobado | Criterio oficial 3 (costo y stock) verificado por el equipo. Falta adjuntar evidencia. |
| 20 | Beneficios | Rechazar costo negativo o no numérico | En ejecución | Verificado por el equipo en la interfaz (pruebas estándar E-2.3, E-2.4). Queda por confirmar el rechazo también a nivel de API. |
| 21 | Beneficios | Validar límites de stock | En ejecución | Verificado por el equipo en la interfaz (pruebas estándar E-2.5, E-2.6, E-2.7). Queda por confirmar el rechazo también a nivel de API. |
| 22 | Beneficios | Validar vigencia | En ejecución | Verificado por el equipo en la interfaz (pruebas estándar E-2.8, E-2.9). Queda por confirmar el rechazo también a nivel de API. |
| 23 | Beneficios | Rechazar canje sin stock | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-2.7). |
| 24 | Beneficios | Rechazar canje sin medallas suficientes | Bloqueado | Bloqueado: el canje de la consola no descuenta medallas de un alumno; esa validación depende de la app del alumno. |
| 25 | Beneficios | Conciliar canje válido | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.11). |
| 26 | Beneficios | Evitar sobreventa concurrente | Bloqueado | Bloqueado según la planilla estándar (E-3.12). |
| 27 | Conciliación | Comparar ofrecidos y canjeados | Aprobado | Criterio oficial 4 verificado por el equipo; smoke: benefitsOffered coincide con los beneficios activos. |
| 28 | Conciliación | Validar panel sin datos | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-4.3). |
| 29 | Persistencia | Verificar modelo administrativo | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-2.17). |
| 30 | Resumen | Verificar KPI y navegación | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.1, E-1.11). |
| 31 | Comercial | Filtrar fechas y exportar CSV | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-4.2). |
| 32 | Usuarios | Consultar usuario y detalle | Aprobado | Smoke: lista con paginación, estadísticas, búsqueda, detalle, suspensión y reactivación OK. |
| 33 | Tickets | Gestionar transición de estado | Aprobado | Smoke: transiciones válidas OK e inválidas → 409 INVALID_STATE_TRANSITION. |
| 34 | Recorrecciones | Verificar contador en modo oscuro | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.9, E-1.10). |
| 35 | Tutores | Cambiar tutor seleccionado | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.6). |
| 36 | Tutores | Verificar avatar y hoja móvil | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.7). |
| 37 | Tutores | Mostrar confirmación de eliminación | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.5). |
| 38 | Tutores | Persistir estado y verificación | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.14). |
| 39 | Planes | Validar cambios de plan | Aprobado | Smoke: validaciones de plan (422/409/400), conflicto de edición y borrado protegido OK. |
| 40 | Contenido | Validar operación autorizada | Pendiente | Pendiente de ejecución |
| 41 | Operativa | Comparar métricas operativas | Aprobado | Smoke: servicios, contenedores y plataformas OK (datos simulados, fuente 'simulated'); reinicio y estados coherentes. |
| 42 | Auditoría | Verificar trazabilidad | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-3.15). |
| 43 | Interfaz | Adaptación y breakpoint móvil | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.12, E-1.13, E-1.14). |
| 44 | Interfaz | Temas y tamaño de iconos KPI | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.8, E-1.9, E-1.11). |
| 45 | Interfaz | Traducir ES y EN | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.15). |
| 46 | Compatibilidad | Comparar flujo crítico en navegadores | Aprobado | Verificado por el equipo (pruebas estándar E-1.16). |
| 47 | Errores | Gestionar fallo de API | Pendiente | Pendiente de ejecución |
| 48 | Regresión | Repetir después de corregir defectos | Pendiente | Pendiente de ejecución |

# 5. Defectos y hallazgos

## 5.1 Registro de defectos

| ID | Descripción | Severidad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEG-01 | Contraseñas de cuentas sembradas publicadas en el README y en la semilla. Debe invalidarse la credencial y retirarla del repositorio e historial. | Crítica (provisional) | Backend | Abierto |
| SEG-02 | Código MFA fijo de demostración (123456) activo. Debe aislarse al emulador y rechazarse en cualquier otro ambiente. | Crítica (bloquea cierre si llega a despliegue) | Backend | Abierto |

Ambos defectos afectan el criterio de cierre (cero defectos críticos o altos abiertos). Su corrección y revalidación se programa antes de la integración final y quedará registrada en el caso 48 (regresión).

## 5.2 Bloqueos y limitaciones

| Caso | Motivo | Dependencia | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 · E-2.14 a E-2.16 | El TOTP real no está implementado; se usa un código fijo. | Alloxentric (Max) y Amaru | Implementar TOTP con ventana de tolerancia y repetir el caso. |
| 24 · E-2.10 | El canje de la consola no descuenta medallas del alumno. | App del alumno (fuera de alcance) | Probar por API (redeem) y documentar la limitación. |
| 26 · E-3.12 | Canje concurrente depende del flujo anterior. | Caso 24 | Probar la transacción con dos solicitudes simultáneas por API. |

## 5.3 Casos en ejecución y pendientes

Casos 11, 20, 21 y 22: la interfaz y la smoke están verificadas; queda confirmar con solicitudes directas a la API que los valores inválidos (costo negativo o no numérico, stock negativo o fraccionario, fechas invertidas) se rechazan con el código HTTP del contrato.

Caso 40 (contenido autorizado): pendiente de ejecución; depende del contrato definido en el README.

Caso 47 (falla de API): pendiente; requiere simular una caída controlada del servicio en el emulador.

Caso 48 (regresión): pendiente por diseño; se ejecuta después de corregir SEG-01 y SEG-02.

# 6. Resultados de la actualización de sesiones (23/10/2026)

Se incorporó el registro de sesiones en el servidor (colección adminSessions) para que el cierre de sesión invalide el acceso real y no solo el estado del navegador. Los comportamientos probados se resumen a continuación.

| Comportamiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Cierre de sesión (logout) | El token deja de ser válido en el servidor; la interfaz exige autenticarse de nuevo. | Aprobado |
| Cierre de todas las sesiones (logout-all) | Todas las sesiones del usuario quedan revocadas. | Aprobado |
| Renovación de token (refresh) | Rota el token con 15 segundos de gracia para solicitudes en vuelo. | Aprobado |
| Detección de reúso | Un refresh token ya usado revoca la familia de sesiones. | Aprobado |
| Consulta /admin/session cada 30 s | La interfaz detecta una sesión revocada y redirige al login. | Aprobado |

Estado “Aprobado” según el reporte del equipo en el desarrollo; la evidencia de salida (fecha, commit) debe adjuntarse al cerrar el ciclo.

# 7. Trazabilidad con las historias de usuario

Estado de verificación por historia, según el Product Backlog (23 historias de la versión 1.1 más HU-24 y HU-25 técnicas).

| HU | Historia | Casos asociados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Navegación, tema e idioma | 1, 43–45 | Verificado |
| HU-02 | Login con MFA | 3, 4, 7 | Parcial |
| HU-03 | Permisos por rol | 8, 9, 10 | Verificado |
| HU-04 | Resumen y KPI | 30 | Verificado |
| HU-05 | Estado de salud | 41 | Verificado |
| HU-06 | Embudo comercial | 31 | Verificado |
| HU-07 | Exportar CSV | 31 | Verificado |
| HU-08 | Acceso finanzas | 9 | Verificado |
| HU-09 | Tabla y gráfico de sponsors | 12 | Verificado |
| HU-10 | CRUD de sponsors y beneficios | 13–22 | Verificado |
| HU-11 | Ofrecidos vs canjeados | 25–27 | Parcial |
| HU-12 | Tiendas y servicios | 41 | Verificado |
| HU-13 | Contenedores | 41 | Verificado |
| HU-14 | Buscar usuarios | 32 | Verificado |
| HU-15 | Acciones sobre usuarios | 32 | Verificado |
| HU-16 | Tickets | 33 | Verificado |
| HU-17 | Recorrecciones | 34 | Verificado |
| HU-18 | Preguntas | 40 | Implementado |
| HU-19 | Planes | 39 | Verificado |
| HU-20 | Precios | 39 | Parcial |
| HU-21 | Bitácora de auditoría | 42 | Verificado |
| HU-22 | Responsive | 43 | Verificado |
| HU-23 | Métricas y alertas | 41 | Parcial |
| HU-24 | Pruebas de flujos clave | 2, 48 | Parcial |
| HU-25 | Despliegue en Vercel | — | Verificado |

“Parcial” indica que parte de los criterios depende de un bloqueo (OTP real, medallas del alumno, sincronización con Stripe o alertas) y no puede darse por cerrada todavía. “Implementado” significa que el desarrollo existe pero las pruebas están pendientes (HU-18).

# 8. Evidencia

Para cerrar el ciclo según el Plan de Pruebas, cada caso aprobado debe respaldarse con evidencia que identifique fecha, versión (commit) y ambiente. Se adjuntarán en la carpeta de evidencias del proyecto:

Planilla de casos de prueba final (Excel de Duoc) con estados y totales.

Salida completa de la suite smoke del Ciclo 1 y de la actualización de sesiones, con fecha y hash del commit.

Capturas de pantalla de los flujos críticos (login, CRUD de sponsors, informes, adaptación móvil, tema oscuro).

Registro de los defectos SEG-01 y SEG-02 con la prueba de corrección cuando se resuelvan.

# 9. Criterios de cierre y conclusiones

| Criterio | Meta | Situación actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos de alta prioridad ejecutados | 100% | 38 de 48 ejecutados con resultado | Parcial |
| Defectos críticos o altos abiertos | 0 | 2 abiertos (SEG-01, SEG-02) | No cumplido |
| Smoke sin fallas | 110 de 110 | 110 de 110 (Ciclo 1) | Cumplido |
| Sesiones y cierre de sesión | Aprobado | Aprobado según reporte; falta evidencia | Parcial |
| Evidencia con fecha, commit y ambiente | Completa | En recopilación | Parcial |

Conclusión: la funcionalidad de Sponsors y Beneficios y la mayor parte de la consola superan las pruebas en el emulador. El proyecto aún no cumple el criterio de cierre integral por los dos defectos de seguridad abiertos y por los casos bloqueados por dependencias externas. Las acciones siguientes son corregir SEG-01 y SEG-02, ejecutar los casos 40, 47 y 48, confirmar las validaciones por API y adjuntar la evidencia, tras lo cual se emitirá la versión 1.1 de este documento con un nuevo ciclo de resultados.